## Slide 1: Bài Giảng 2: Xây Dựng Test Plan

## Slide 2: Slide 1: Test Plan Là Gì?
Nội dung chính: - Định nghĩa: - Tài liệu mô tả chiến lược, phạm vi, tài nguyên, và lịch trình kiểm thử. - Là kim chỉ nam cho quá trình kiểm thử, đảm bảo có hệ thống và hiệu quả. - Mục đích: - Xác định mục tiêu kiểm thử. - Đảm bảo bao phủ yêu cầu và quản lý rủi ro. Ví dụ: - Test Plan của Notepad Cải Tiến xác định kiểm thử chỉnh sửa văn bản, tìm kiếm nâng cao trên Windows 10/11. Hoạt động: Thảo luận vai trò của Test Plan trong dự án phần mềm.

## Slide 3: Slide 2: Các Thành Phần Của Test Plan
Nội dung chính: - Phạm vi (Scope): Tính năng kiểm thử (trong/ngoài phạm vi). - Mục tiêu chất lượng: Đáp ứng PRD, không có lỗi nghiêm trọng. - Phương pháp kiểm thử: Agile, Waterfall, v.v. - Vai trò và trách nhiệm: QA, nhà phát triển, quản lý dự án. - Tài nguyên: Công cụ (TestRail, Bugzilla), môi trường (Windows). - Tiêu chí hoàn thành: 95% bao phủ, lỗi nghiêm trọng được sửa. Ví dụ: - Notepad Cải Tiến: Phạm vi bao gồm kiểm thử xuất báo cáo, ngoài phạm vi là đồng bộ đám mây. Hoạt động: Liệt kê các thành phần của Test Plan cho một ứng dụng giả định.

## Slide 4: Slide 3: Quy Trình Lập Test Plan
Nội dung chính: - Bước 1: Phân tích PRD để xác định yêu cầu kiểm thử. - Bước 2: Xác định phạm vi kiểm thử (tính năng, yêu cầu chức năng/phi chức năng). - Bước 3: Lựa chọn phương pháp kiểm thử (Agile, Waterfall). - Bước 4: Xác định tài nguyên (công cụ, môi trường, nhân sự). - Bước 5: Định nghĩa tiêu chí tạm dừng/tiếp tục và hoàn thành. Ví dụ: - Notepad Cải Tiến: Test Plan dùng Agile, kiểm thử trên Windows 10/11, tiêu chí hoàn thành là 95% bao phủ. Hoạt động: Sinh viên lập Test Plan cơ bản cho ứng dụng giả định (ví dụ: ứng dụng To-Do List).

## Slide 5: Slide 4: Lưu Ý Khi Lập Test Plan
Nội dung chính: - Rõ ràng và cụ thể: Phạm vi, mục tiêu phải dễ hiểu. - Linh hoạt: Dễ điều chỉnh khi yêu cầu thay đổi. - Hợp tác: Phối hợp với các bên liên quan (QA, nhà phát triển, quản lý). - Tập trung vào rủi ro: Xác định rủi ro (hiệu suất, tương thích) và kế hoạch giảm thiểu. Ví dụ: - Notepad Cải Tiến: Rủi ro hiệu suất với 10,000 ghi chú, giảm thiểu bằng tối ưu SQLite. Hoạt động: Thảo luận các rủi ro tiềm ẩn khi lập Test Plan cho một dự án.

## Slide 6: Slide 5: Ví Dụ Thực Tế - Test Plan Cho Todo App
Nội dung chính: - Dự án: Todo App (web). - Test Plan: - Phạm vi: Kiểm thử tạo/xóa công việc, lọc theo trạng thái. - Ngoài phạm vi: Tích hợp với Google Calendar. - Phương pháp: Agile, kiểm thử thủ công hộp đen. Ví dụ: - Test Plan xác định kiểm thử trên Chrome/Firefox, không bao gồm Safari. Hoạt động: Thảo luận phạm vi kiểm thử của Todo App so với Notepad Cải Tiến.

## Slide 7: Slide 6: Thành Phần Test Plan Trong Todo App
Nội dung chính: - Phạm vi: Tạo, chỉnh sửa, xóa công việc; tương thích trình duyệt. - Mục tiêu chất lượng: Không có lỗi nghiêm trọng, lọc công việc < 1 giây. - Tài nguyên: Công cụ TestRail, môi trường web (Chrome, Firefox). - Tiêu chí hoàn thành: 90% test case passed, lỗi cao được sửa. Ví dụ: - Todo App yêu cầu kiểm thử trên cấu hình tối thiểu (4GB RAM, Windows 10). Hoạt động: Liệt kê thành phần Test Plan cho Todo App.

## Slide 8: Slide 7: Quy Trình Lập Test Plan Cho Todo App
Nội dung chính: - Bước 1: Phân tích PRD (tạo công việc, lọc trạng thái). - Bước 2: Xác định phạm vi (chức năng, trình duyệt). - Bước 3: Chọn Agile để kiểm thử từng sprint. - Bước 4: Sử dụng TestRail và môi trường trình duyệt. - Bước 5: Tiêu chí: 90% bao phủ, lỗi nghiêm trọng sửa ngay. Ví dụ: - Todo App: Test Plan yêu cầu kiểm thử 500 công việc để đánh giá hiệu suất. Hoạt động: Sinh viên lập Test Plan cơ bản cho Todo App.

## Slide 9: Slide 8: Rủi Ro Trong Test Plan Todo App
Nội dung chính: - Rủi ro: - Tương thích trình duyệt (lỗi hiển thị trên Firefox). - Hiệu suất khi xử lý dữ liệu lớn. - Giảm thiểu: - Kiểm thử trên nhiều trình duyệt từ sớm. - Mô phỏng dữ liệu lớn trong môi trường kiểm thử. Ví dụ: - Test Plan dự đoán rủi ro chậm khi lọc công việc, yêu cầu tối ưu API. Hoạt động: Thảo luận rủi ro kiểm thử trong Todo App.

## Slide 10: Slide 9: Linh Hoạt Trong Test Plan Todo App
Nội dung chính: - Tính linh hoạt: - Dễ cập nhật khi thêm tính năng (ví dụ: gắn thẻ ưu tiên). - Điều chỉnh lịch trình kiểm thử khi sprint thay đổi. - Cách thực hiện: - Sử dụng tài liệu sống (Google Docs, TestRail). - Họp định kỳ để cập nhật Test Plan. Ví dụ: - Todo App: Test Plan cập nhật khi thêm yêu cầu lọc theo ưu tiên. Hoạt động: Đề xuất cách giữ Test Plan linh hoạt trong dự án web.